Interactieve Nodemap – Wireless Leiden
Notulen vergadering 01-04-2010
Vergadering Donderdag 01-04-2010, van 11:45 tot 12:45 uur.
Aanwezig
Rick van der Zwet (opdrachtgever)
Jan van Eeden (IPACC)
Pieter Naber (IPBEV, voorzitter)
Bart van der Velde (IPACC, notulist)
David de Boer (IPBEV)
1. Inleiding
Jan opent de vergadering om 11:35
2. Vaststellen agenda
Er was geen commentaar op de agenda.
3. Notulen vorige week
Er waren geen opmerkingen over de notulen van vorige week.
4. Actiepunten vorige week
4.1. Definitief Analyserapport
Het Analyserapport was in kleine mate aangepast en als voldoende beoordeeld door de docent van IPACC. Hoewel Rick er nog wat meer scenario’s in had gezien beargumenteerde Jan dat dit gezien de tijd die nog voor het project beschikbaar is weinig zou bijdragen aan het project zelf. Het Analyserapport is bij deze afgerond.

4.2. Definitief Ontwerprapport
Er was weinig tot geen benoeming van het ontwerprapport. Bart heeft het op Google Docs gezet maar het document zelf is verder niet echt bekeken tijdens deze vergadering.
4.3. Prototypes
Het commentaar op de prototypes was als volgt:
-        Geen Tabbladen voor het type gebruiker / interface
-        Liever vinkjes in de hokjes dan opvulling

Actiepunt 1: 08-04-2010 – Prototype verbeterd (IPACC Groep)
4.4. Kijken naar sketchup, gimp, inkscape en openclipart
Er was hiernaar gekeken en geconcludeerd dat gezien de huidige middelen toegepast voor het maken van de prototypes het niet efficiënt was om een nieuwe tekentool te leren. Dit punt is afgerond.
4.5. Vragenlijst / Enquête
Het hoofdcommentaar op de Enquête was dat deze nog niet ‘online’ gezet was. Bart zou dit gaan regelen m.b.v. Google Forms en hulp vragen aan de rest van de Group als er zich moeilijkheden zouden optreden.

Actiepunt 2: 02-04-2010 - Enquête online zetten (Bart, Iedereen)
4.6. Timestamp in het Prototype
Timestamp was erin gezet, verder geen commentaar op dit punt.
4.7. Definitief data beveiligings plan, verversen en caching
Was goed, geen commentaar.
4.8. Definitief proces beveiligings plan, gebruiken niveaus van syslog
De syslogs bevonden zich in het document Applicatie Beveiliging en niet Proces Beveiliging.
4.9. Concept Applicatie Beveiliging
Pieter en David hebben het fraaie document laten zien en een D.I.Y. oplossing voor de syslogs omdat het origineel anders was (LOG_Info en LOG_Debug waren hetzelfde, ofzoiets). Er was hier verder geen commentaar meer op.

4.10. Concept usability/testverslag
Juist, dit verslag waren zowel Jan als Bart soort van vergeten en is dus nog niet gepresenteerd. Dit punt staat voor volgende week en moet voor IPACC zelf voor maandag ingeleverd worden.

Actiepunt 3: 05-04-2010: Maken Usability/Testverslag (IPACC Groep)
4.11. Aanpassen Planning
De planning had nog een paar kleine aanpassingen nodig en zou voor vrijdag door Bart aangepast worden op Google Docs.

Actiepunt 4: 02-04-2010: Planning up-to-date maken (Bart)
4.12. Beginnen met implementeren
De groep had hier nog bar weinig aan gedaan en dat werd door Rick en Pieter eerder in de week opgemerkt. Er kwam naar voren dat ook de Logboeken niet bijgewerkt waren van veel groepsleden. Verder was er te weinig communicatie, vooral dus op het punt van programmeren. “Als je een week even geen zin hebt om wat te doen is dat prima, maar let het dat dan wel even aan iedereen weten” zei Rick. Rick liet toen de groep onderling praten om te regelen wie wat doet. De groep concludeerde dat de IPBEV groep het beste op de achterkant kan werken terwijl de IPACC groep focused op de voorkant van de applicatie. Er is bij deze een extra afspraak gezet op Woensdag 12:00 uur.

Verder kwam hier uit voort dat er voor volgende vergadering een werkend prototype gemaakt zou worden met een aantal nodes op de kaart. De code die gemaakt word zal niet aanpasbaar zijn door het publiek (medewerkers van Wireless Leiden) omdat de projectgroep dan niet meer bij kon houden wat er veranderd is.

Verder wat algemeen commentaar:
Current_state 0, 1 en 2 stond voor Down, Warning & Up. Hier kwam wat verwarring naar boven omdat er gedacht werd dat het alleen “Up & Down” zou zijn.
Has_been_checked was niet belangrijk voor ons.

Actiepunt 5: 02-04-2010: Logboeken bijwerken (Iedereen?)
Actiepunt 6: 07-04-2010: Bijeenkomst om de praten over voortgang programmeren (Iedereen)
Actiepunt 7: 08-04-2010: Werkend prototype (Iedereen)
5. Breekpunten
Veel van het commentaar bij de breekpunten heb ik hierboven neergezet omdat het allemaal nogal door elkaar liep.
6. W.v.t.t.k.
De volgende vergadering is op 08-04-2010 van 12:30 tot 13:15 waarbij het mogelijk kan zijn dat Pieter iets later komt IVM lessen.

Er zou een bespreking zijn over een vrijwel af, werkend prototype voor de vrijwilligers van Wireless Leiden op 14-04-2010 rond 20:00 tot onbekend.

Het gehele project moet afgerond zijn voor 19-04-2010 om 13:00 wanneer het gepresenteerd word voor de Docenten. Rick was nog niet zeker of hij aanwezig kon zijn (heb ik begrepen) maar zou dit wel heel graag willen zijn. Verder laat hij het woord vallen door de organisatie van Wireless Leiden waardoor het kan zijn dat er vrijwilligers ook aanwezig zullen zijn bij de presentatie.

Jan zou het lokaal voor volgende week regelen.
De Enquête moest aangepast worden met een vraag over de verschillende pictogrammen die Jan gemaakt had.

De projectgroep zal ieder voor zich volgende week een kleine planning presenteren wat hij in de komende week (dus na de volgende vergadering) gaat doen.

Actiepunt 8: 08-04-2010: Persoonlijke Weekplanning (Iedereen)
Actiepunt 9: 14-04-2010 20:00: Presentatie (bijna) volledig werkend prototype
7. Sluiting
Jan sluit de vergadering om 12:38 uur
8. Actie punten lijst
Hieronder een actuele actie punten lijst (APL). Bij actor kan er naast een naam ook een groep worden genoemd. Met de "IPACC groep" bedoelen we Jan en Bart. Met de "IPBEV groep" bedoelen we Pieter en David.

Rijen met een groene achtergrond waren al voltooid tijdens de vergadering.

#:	Actie:	Actor:	Toegevoegd:	Planning:
1	Prototype verbeterd	IPACC groep	01-04-2010	08-04-2010
2	Enquête online zetten	Bart, Iedereen	01-04-2010	02-04-2010
3	Maken Usability/Testverslag	IPACC	01-04-2010	05-04-2010
4	Planning bijwerken	Bart	18-02-2010	02-04-2010
5	Logboeken Bijwerken	Iedereen	01-04-2010	Z.S.M.
6	Bijeenkomst praten over voortgang programmeeren	Iedereen	01-04-2010	07-04-2010
7	Werkend prototype	Iedereen	01-04-2010	08-04-2010
8	Persoonlijke weekplanning presenteren	Iedereen	01-04-2010	08-04-2010
9	Presenteren van (bijna) volledig werkend prototype	Iedereen	01-04-2010	14-04-2010
10	Afronding programmeren, presentatie gemaakte werk.	Iedereen	09-03-2010	19-04-2010
--	Volgende afspraak	Iedereen	01-04-2010	08-04-2010 – 12:30 t/m 13:15