# Interactieve Node Map
# Notulen vergadering
Vergadering 02-03-2010, van 8:30 tot 10:00 uur.
## Aanwezig
Rick van der Zwet (opdrachtgever)
Jan van Eeden (IPACC, voorzitter)
Pieter Naber (IPBEV, notulist)
Bas Beijk (IPACC)
## Afwezig
David de Boer (IPBEV, afwezig i.v.m. met een les Java)
Bart (IPACC, afwezig i.v.m. ziekte)
# 1. Inleiding
Jan opent de vergadering om 8:30 uur.
# 2. Vaststellen agenda
Rick had al enkele punten opgestuurd via de e-mail, te weten:
- Open Source != GNU, gene ook kijken naar BSD Licentie/MIT licentie.
- Gene de actiepunten even (door)nummeren.
- Gene de agenda punten nummeren.
- Gene de locatie ook in de agenda vermelden.
- Voorzitter, notulist?
Deze punten zullen worden meegenomen in de agenda voor de volgende agenda.
De agenda wordt hierna goedgekeurd.
# 3. Notulen vorige week
Rick had al via de e-mail enkele punten opgestuurd, te weten:
- Locatie en tijd toevoegen.
- Aanwezigen en afwezigen toevoegen.

Tijdens de vergadering komen daarnaast de volgende punten naar voren:
- Er is gesproken over meerdere Open Source licenties, deze graag toevoegen (GNU, BSD, MIT)
- Actiepunten toewijzen aan persoon in plaats van zonder naam.
# 4. Actiepunten vorige week
## 4.1. Urenverantwoording op Google Docs
Pieter en Jan hebben hun logboek online gezet.
Bas heeft hem wel aangemaakt, maar heeft problemen met het delen via Google Docs. Als dit niet op tijd gaat werken, gaat hij hem e-mailen naar Rick.
Actiepunt 1: 03-03-2010: CV delen of e-mailen naar Rick (Bas, Bart en David)
## 4.2. Netwerkbeveiliging (concept)
Pieter heeft het concept beveiligingsplan gemaakt, hij zal dit vanmiddag nog e-mailen naar Rick.
Concept netwerkbeveiliging mailt hij ook vandaag nog (2 maart 2010)
Actiepunt 2: 02-03-2010: Concept Netwerkbeveiliging af (Pieter)
Actiepunt 14: 02-03-2010: Concept Beveiligingsplan af (Pieter)
## 4.3. Analyse rapport (concept)
Jan heeft een eerste opzet gemaakt voor het analyse rapport. Het concept analyse rapport is donderdag 4 maart 2010 en de definitieve versie moet op 14 maart 2010 af zijn.
Voor het analyse rapport is er feedback nodig van een echte eindgebruiker. Hiervoor staat er een vragenlijst achter in het rapport die nog uitgebreid moet worden. Rick kan deze meenemen naar de vrijwilligersavond 3 maart om daar uit te delen. Hij kan ze ook e-mailen naar eind gebruikers, zodat de IPACC groep deze antwoorden kan gaan analyseren. De vragenlijst is uiterlijk deze week (3 maart, 19:00 uur) af. De reactie op de vragen kan 2 weken duren, maar Rick probeert ze 3 maart direct mee te nemen naar de vrijwilligersavond. De hele IPACC groep zal vragen gaan bedenken.
Actiepunt 3: 04-03-2010: Concept analyse rapport af (IPACC groep)
Actiepunt 15: 14-03-2010: Definitieve analyse rapport af (IPACC groep)
Actiepunt 16: 03-03-2010, voor 19:00 uur: Vragenlijst analyse rapport af (IPACC groep)
## 4.4. Ontwerp rapport (concept)
Jan heeft een opzet gemaakt met alleen de kopjes wat erin moet komen. Als analyse rapport af is, kunnen ze meteen verder aan het ontwerp rapport.

Volgende week tijdens de vergadering kunnen de IPACC-ers een concept prototype zien op, Jan zorgt voor een beamer om het een en ander te presenteren.
Actiepunt 4: 09-03-2010, 8:30 uur: Voortgang ontwerp rapport presenteren (IPACC groep)
Actiepunt 17: 09-03-2010, 8:30 uur: Concept prototype uitwerken en presenteren (IPACC groep)
## 4.5. Planning bijwerken (functioneel ontwerp)
Het is nog niet bekend of Bart dit is gelukt, Pieter gaat Bart even e-mailen.
Actiepunt 5: 07-03-2010: Planning bijwerken (Bart)
Actiepunt 18: 02-03-2010: Bart e-mailen over planning (Pieter)
## 4.6. Plan van Aanpak aanpassen
Jan heeft meer risico's bedacht, o.a. over integratie problemen.

Risico's wordt een vast punt op de vergadering, omdat dit erg belangrijk is.
Actiepunt 19: 09-03-2010: Risico als vast punt toevoegen aan agenda (Pieter)
## 4.7. Agenda’s voor vergaderingen gebruiken
Jan heeft de agenda voor deze vergadering opgesteld.
## 4.8. Voor zaterdag 20 februari CV naar Rick mailen
Bas heeft deze nog niet gemaild. Van Bart is het niet zeker of hij dit al gedaan heeft.
Actiepunt 8: 03-03-2010: CV e-mailen naar Rick (Bart, Bas)
## 4.9. Vergaderruimte reserveren
Volgende keer moet de vergaderruimte eerder geregeld zijn. Minimaal 2 dagen van tevoren moet dit duidelijk zijn. Jan gaat dit voor de volgende vergadering regelen.
Actiepunt 9: 07-03-2010: Vergaderruimte reserveren (Jan)
## 4.10. Werken met tools: Subversion, Mailman, SSH, VIM
Er is door de groep nog niet gekeken naar de tools Subversion, Mailman, SSH en VIM. We moeten hier echt naar gaan kijken voor de volgende vergadering. Rick gaat er van uit dat we dit soort dingen uitzoeken als hij ze noemt, hij bereidt ook dingen voor om verder over uit te leggen, omdat we met deze tools moeten gaan werken.

Actiepunt 10: 09-03-2010: Uitzoeken van de tools: Subversion, Mailman, SSH, VIM (Allemaal)
## 4.11. Kijken naar alternatieve platforms i.p.v. Google Maps (Openlayers, Openstreetmap)
Openlayers maakt gebruik van lagen en kan goed samenwerken met Openstreetmap. We moeten als groep dit op dit moment beter gaan uitzoeken, omdat het erg belangrijk is voor het verloop van het project.
Actiepunt 11: 09-03-2010: Uitzoeken van alternatieven voor Google Maps, zoals Openlayers met Openstreetmap (Allemaal)
## 4.12. IPACC: Kijken naar Automated Build Environments, Unit Test en Bugtracking systemen
Jan heeft hier naar gekeken, Automated Build Environments voegt volgens hem geen waarde toe bij PHP.
Bugtracking systemen is wel makkelijk, maar meer onderzoek naar opties is nodig. Rick noemt de optie TRAC, dat hij zelf ook al gebruikt, en wat naast bugtracking kan omgaan met releases.
Unit test is een methode om automatisch, via een script, code te testen. Hierdoor kan je na elke update makkelijk de hele software testen zonder zelf op knopjes te hoeven drukken. Wij kunnen unit tests ook goed gebruiken om integriteit van data te controleren.

Actiepunt 12: 09-03-2010: Korte presentatie over Automated Build Environments, Unit Test en Bugtracking systemen (IPACC groep)
## 4.13. IPBEV: kijken naar Open Source licenties (GNU, BSD, MIT) en load balancing
David heeft hier naar gekeken, maar nog niet gedeeld met de rest van de groep.
Kort gezegd komt GNU neer op dat de code Open Source en vrij te gebruiken is, maar dat gebruikers ervan aanpassingen ook Open Source moeten houden.
De licenties BSD en MIT zijn nog niet onderzocht.

Actiepunt 13: 03-03-2010: Informatie over Open Source licenties: GNU, BSD, MIT delen (David)
Actiepunt 20: 09-03-2010: Open Source licenties: GNU, BSD, MIT kort presenteren (IPBEV groep)
# 5. Netwerk beveiliging
Pieter bespreekt de volgende punten over netwerkbeveiliging:
- (Distributed) Denial-Of-Service
- Uitval netwerk
- Afhankelijkheid landkaarten software
- Afluisteren van netwerk
- Onderschepping van data
- Snooping
- Analyse en traffic
Rick heeft naar aanleiding van deze punten enkele opmerkingen en suggesties:
- Afhankelijkheid van landkaarten software is erg belangrijk! Verder is het ook een optie om te kijken naar de mogelijkheid om lokaal landkaarten software te draaien.
- Ga bij "Onderschepping van data" niet actief op zoek naar andere routing, voor ons project is het voldoende om alleen te melden dat er geen verbinding mogelijk was tussen server en node.
- Snooping is niet belangrijk, het is niet erg als gewone gebruikers extra data te zien krijgen, alleen is het voor de meeste gewone gebruikers niet wenselijk qua usability.
# 6. Analyse rapport
Google Maps, Openstreetmap en Openlayers zijn enkele opties voor de kaarten die onderzocht moeten worden.
Kijk ook naar concurrenten: het voorbeeld van Rick en het voorbeeld op de website van de stichting zelf zijn concurrenten. Maar bekijk ook naar andere kaarten, hoeft niet perse over wireless te gaan.

Doelgroep wordt in kaart gebracht via de vragenlijst. Wireless Leiden is een doelgroep, waar veel dingen elektronisch gebeuren. Dit zal worden meegenomen. Er wordt ook gekeken naar waar beheerders hun werk doen en er wordt onderzocht of ze de applicatie hieraan kunnen aanpassen.
Jan heeft een scenario geschreven wat hij zou doen als de software al zou bestaan en hoe dit in zijn werk gaat. Daaruit volgt een flowchart. Hij gaat meer flowcharts maken.
Rick komt met de tip om een een open source tool te zoeken voor de enquete (vragenlijst). Als IPACC dit opstuurt kan Rick dit online op de website zetten. Dit valt onder actie punt 16.
# 7. Ontwerp rapport
We gaan uit van de stijl van de bestaande website. Dit is beter dan zelf iets nieuws ontdekken.
Hoe we de usability gaan testen moet nog onderzocht worden. Rick oppert het idee om een keer op woensdagavond naar een vrijwilligersavond te gaan van Wireless Leiden om het daar direct te testen.
Het onwerp rapport is van latere zorg, eerst moet het analyse rapport af, daarna kunnen we verder met het ontwerp rapport. We moeten wel letten op de tijd die Rick nodig heeft om waar nodig eind gebruikers te contacteren. Dit kan 2 weken duren.
# 8. Gedane onderzoek
Dit punt kan uit de volgende agenda worden gehaald. We kunnen beter per onderzoek een punt aanmaken.
# 9. Planning
Moet up-to-date gemaakt worden. Een probleem is ook dat het nu een plaatje is en dat alleen Bart het kan aanpassen. Hier gaat Pieter achteraan.
# 10. Actiepunten volgende week
Pieter bespreekt de besproken actiepunten en zal hier een actiepuntenlijst van maken. Toegevoegd wordt:
Actiepunt 21: 09-03-2010: Vorige notulen verbeteren (Jan)
Actiepunt 22: 02-03-2010: Notulen deze vergadering af (Pieter)
# 11. W.v.t.t.k.
Pieter vraagt zich af of het nodig is om eerst de APL te bespreken en daarna de punten apart. Rick vertelt dat bij de APL alleen kort wordt gezegd of iets afgestreept kan worden, daarna worden de punten uitgebreid besproken.
Volgende keer zal Pieter voorzitter zijn en Bas notuleren.
Bij afwezigheid bij een vergadering moet je je afmelden bij Rick, via SMS of e-mail.
Volgende vergadering is gepland op dinsdag 9 maart 2010, van 8:30 uur tot 10:00 uur in F2.081.
# 12. Sluiting
Jan sluit de vergadering om 10:00 uur
# 13. Actie punten lijst
Hieronder een actuele actie punten lijst (APL). Bij actor kan er naast een naam ook een groep worden genoemd. Met de "IPACC groep" bedoelen we Jan, Bas en Bart. Met de "IPBEV groep" bedoelen we Pieter en David.
Rijen met een groene achtergrond waren al voltooid tijdens de vergadering.
#:	Actie:	Actor:	Toegevoegd:	Planning:
1	CV delen of e-mailen naar Rick	Bas, Bart en David	18-02-2010	03-03-2010
2	Concept Netwerkbeveiliging af	Pieter	18-02-2010	02-03-2010
3	Concept analyse rapport af	IPACC groep	18-02-2010	04-03-2010
4	Voortgang ontwerp rapport presenteren	IPACC groep	18-02-2010	09-03-2010, 8:30u
5	Planning bijwerken	Bart	18-02-2010	07-03-2010
6	Plan van Aanpak aanpassen	Jan	18-02-2010	02-03-2010
7	Agenda's voor vergadering gebruiken	Jan	18-02-2010	02-03-2010
8	CV e-mailen naar Rick	Bart, Bas	18-02-2010	03-03-2010
9	Vergaderruimte reserveren	Jan	18-02-2010	07-03-2010
10	Uitzoeken van de tools: Subversion, Mailman, SSH, VIM	Allemaal	18-02-2010	09-03-2010
11	Uitzoeken van alternatieven voor Google Maps, zoals Openlayers met Openstreetmap	Allemaal	18-02-2010	09-03-2010
12	Korte presentatie over Automated Build Environments, Unit Test en Bugtracking systemen	IPACC groep	18-02-2010	09-03-2010
13	Informatie over Open Source licenties: GNU, BSD, MIT delen	David	18-02-2010	03-03-2010
14	Concept Beveiligingsplan af	Pieter	02-03-2010	02-03-2010
15	Definitieve analyse rapport af	IPACC groep	02-03-2010	14-03-2010
16	Vragenlijst analyse rapport af	IPACC groep	02-03-2010	03-03-2010, 19:00u
17	Concept prototype uitwerken en presenteren	IPACC groep	02-03-2010	09-03-2010, 8:30u
18	Bart e-mailen over planning	Pieter	02-03-2010	02-03-2010
19	Risico als vast punt toevoegen aan agenda	Pieter	02-03-2010	09-03-2010
20	Open Source licenties: GNU, BSD, MIT kort presenteren	IPBEV groep	02-03-2010	09-03-2010
21	Vorige notulen verbeteren	Jan	02-03-2010	09-03-2010
22	Notulen deze vergadering af	Pieter	02-03-2010	02-03-2010