# Interactieve Node Map
# Notulen vergadering
Vergadering 16-03-2010, van 8:30 tot 10:00 uur.
## Aanwezig
Rick van der Zwet (opdrachtgever)
Bart van der Velde (IPACC, voorzitter)
David de Boer (IPBEV, notulist)
Pieter Naber (IPBEV)
## Afwezig
Jan van Eeden (IPACC, afwezig i.v.m. ziekte)
Bas Beijk (IPACC, afwezig en gestopt met het project)
# 1. Inleiding
Bart opent de vergadering om 8:34 uur.
# 2. Vaststellen agenda
Geen punten.
# 3. Notulen vorige week
De notulen van de vorige week waren goed.
# 4. Actiepunten vorige week
## 4.1 CV delen of e-mailen naar Rick
Dit was gedaan en dit is goedgekeurd.
## 4.2 Concept Netwerkbeveiliging af - verbeterd
De opmerkingen van Rik waren meegenomen en deze vorm is hij goedgekeurd door Rik.
## 4.3 Concept analyse rapport af
Het verslag was af, maar Jan was door ziekte afwezig. Deze had echter het analyse rapport en daarom had Bart dit niet bij zich.
## 4.4 Voortgang ontwerp rapport presenteren
De opzet was in Google maps. Als nodes elkaar overlappen, dan vormen zijn samen een grotere node. Er was een voorstel om het menu te veranderen. Het vervangt de huidige entry's.
De feedback van Rick was dat er nu niet te zien is wat de sterkte van het signaal is. Daarom raad hij aan om met de kleurintensiteit te gaan spelen, om zo de signaalsterkte aan te geven. Dus bijvoorbeeld van licht naar donker groen. Bij het datavekeer vond hij dat het snel onoverzichtelijk werd, omdat er meerdere lijnen over elkaar komen als je uitzoomt. Om bij overlap er één grote node van te maken is volgens hem de oplossing. Hij vind de menu knopjes fijn, je ziet zo waar je op klikt.
Er werd gevraagd wanneer de gebruikers kunnen worden ingelicht. Dit zal gebeuren op woensdag 17 maart om 19:30.
Actiepunt 1: 17-03-2010: Afnemen vragenlijst (Iedereen)
## 4.5 Concept prototype uitwerken en presenteren.
Doorgeschoven naar de volgende vergadering.
Actiepunt 3: 26-03-2010: Concept prototype uitwerken en presenteren
## 4.6 Planning bijwerken
De planning is veranderd.
## 4.7 Uitzoeken van alternatieven voor Google Maps, zoals Openlayers met Openstreetmap
Om niet afhankelijk te worden van Google maps of één andere kaart, zal er met behulp van KML's een universeel systeem gemaakt worden wat op alle kaarten werkt.
## 4.8 Unit Test en Bugtracking systemen
Kon niet behandeld worden. Dit is doorgeschoven naar de volgende vergadering.
Actiepunt 4: 26-03-2010: Unit Test en Bugtracking systemen (IPACC)
## 4.9 Definitieve Analyse rapport af
Jan had de documenten. Dit kan niet worden doorgeschoven naar de volgende vergadering.
## 4.10 Vragenlijst analyse rapport verbeterd.
De feedback van Rick:
- Vraag 2: een vrijwilliger en een beheerder zijn hetzelfde voor ons programma.
- Aparte vraag wat voor soort gebruiker je bent.
- Vraag 4 moet misschien gesplitst worden, zodat je een vraag voor de beheerder hebt een een vraag voor de gebruiker.
- Of het menu uitklapbaar moet worden in een aparte vraag. Ook zou hij graag een ander voorbeeld plaatje willen zien. Het pijltje suggereert namelijk dat er wel een dropdown menu aanwezig is.
- Vraag 7 moet beter geformuleerd worden.
- Er moeten nog twee extra plaatjes komen met icoontjes voor nodes.
- Er zou nog een extra vraag toegevoegd moeten worden met de vraag of deze persoon mee zou willen werken aan de pilot en of hij de informatie realtime zou willen hebben.
De extra plaatjes zou een WiFi logo kunnen zijn of een antenne met radiogolven eruit.
Actiepunt 2: 17-03-2010: Vragenlijst verbeteren (IPACC)
## 4.11 PVA bijgewerkte risico-analyse.
Dit is toegevoegd.
## 4.12 Definitief plan Databeveiliging af.
De inleiding word toegevoegd door David. Het normaliseren van data is belangrijk. Er zal een hash meegestuurd worden met de data. De huidige fysieke beveiliging is nu al goed geregeld. Rick vind dat er alsnog naar gekeken moet worden, ook al is dit geregeld. De beveiliging van de database valt onder het beveiligen van de gegevens.
Rick voegt nog toe dat hij, uit persoonlijk oogpunt, een history leuk zou vinden. Dit zou echter veel werk zijn. Pieter stelt voor om dit met KML bestanden te doen, die per dag worden opgeslagen in een folder met als bestandsnaam de datum. Dat is volgens Rick wel een goed idee.
Actiepunt 3: 18-03-2010: Databeveiliging (IPBEV)
## 4.13 Concept plan procesbeveiliging.
De inloggegevens zijn niet beschikbaar, dus processen hierover zijn niet van toepassing op dit project. Rick voegt nog toe dat hij ook graag wilt zien hoe foutmeldingen worden afgehandeld.
# 5. Vastlopers
Rick hoopt dat het een leermoment is dat de verslagen er niet waren. Het is erg belangrijk dat er een lokaal is geregeld. Als er geen lokaal geregeld is, dan moet er langs de servicebalie worden gegaan. Ook kan er anders nog een sleutel gevraagd worden aan een leraar. Rick zou ook graag koffie willen hebben bij de volgende vergadering.
Pieter regelt de volgende keer het lokaal.
# 6. Bespreekpunten
Voor het enquetes die afgegeven worden, kan er een vragenlijst worden afgegeven bij een vergadering van wireless Leiden. Dit kan op de 3e Binnenvestgracht 23 op woensdag 17 maart om 19:45.
Aan de risio's moet een risicoanalyse worden toegevoegd met het oog op een langdurige ziekte.
Actiepunt 6: 26-03-2010: Risicoanalyse (Iedereen)
# 7. W.v.t.t.k.
Er zijn geen dingen verder tot tafel gekomen.
# 8. Sluiting

De vergadering is gesloten om 09:40. De volgende keer is David de voorzitter en dan is Jan de Notulist. De volgende vergadering zal donderdag 25 maart zijn, van 11:45 tot 12:45.
9. Actie punten lijst
Hieronder een actuele actie punten lijst (APL). Bij actor kan er naast een naam ook een groep worden genoemd. Met de "IPACC groep" bedoelen we Jan en Bart. Met de "IPBEV groep" bedoelen we Pieter en David.

Rijen met een groene achtergrond waren al voltooid tijdens de vergadering.

#:	Actie:	Actor:	Toegevoegd:	Planning:
1	Definitief Analyse rapport af	IPACC groep	18-02-2010	16-03-2010
2	Voortgang ontwerp rapport presenteren	IPACC groep	18-02-2010	25-03-2010
3	Concept prototype uitwerken en presenteren	IPACC groep	09-03-2010	17-03-2010
4	Unit Test en Bugtracking systemen	IPACC groep	09-03-2010	25-03-2010
5	Vragenlijst analyse rapport verbeterd	Bart	09-03-2010	16-03-2010
6	Afnemen vragenlijst	Iedereen	16-02-2010	17-02-2010
7	Concept Prototype uitwerken en presenteren	IPACC groep	02-03-2010	16-03-2010
8	Definitief Data beveiligingsplan	IPBEV groep	09-03-2010	17-03-2010
9	Definitief Proces beveiligingsplan	IPBEV groep	09-03-2010	24-03-2010
10	Risicoanalyse	Iedereen	16-3-2010	26-3-2010