# Interactieve Node Map
# Notulen vergadering
Vergadering 25-03-2010, van 11:45 tot 13:45 uur.
## Aanwezig
Rick van der Zwet (opdrachtgever)
Bart van der Velde (IPACC)
Jan van Eeden ( IPACC, notulist )
David de Boer (IPBEV, voorzitter)
Pieter Naber (IPBEV)
## Afwezig
Niemand
# 1. Inleiding
David opent de vergadering om 11:50 uur.
# 2. Vaststellen agenda
Geen punten.
# 3. Notulen vorige week
De notulen van de vorige week waren goed.
# 4. Actiepunten vorige week
## 4.1 Definitieve analyse rapport af
Het definitieve analyse rapport is bijna af. Het navigatie ontwerp was nog niet helemaal zoals het zijn moest. Rick stelde voor een flowchart van verschillende navigatie lagen te maken. Verder is er geprobeert duidelijk te krijgen waarvoor het analyse rapport dient. Jan zijn mening was dat het diende om een overzicht van het project te krijgen en de scope waar die invalt. Daarbij wordt er gekeken naar andere vergelijkbare applicaties.
Het project richt zich op een geïntegreerde kaart, de navigatie dus het liefst op de kaart.
Actiepunt 1: 1-04-2009 Definitieve anlayse rapport
## 4.2 Voortgang ontwerp rapport
Het icoontje voor de nodes wordt bepaald met de enquete. Rick stelt voor dat de ontwerpers meerdere icoontjes maken. Eventueel om bij de keuze te helpen, de enquete door scholieren van de school te laten maken.
Verder de vragenlijst toch aan meer mensen voor leggen.
Bij interactiestijl moeten er minder lappen tekst komen. Maar gewoon een bullet list.
Actiepunt 2: 1-04-2009 Definitieve ontwerp rapport
## 4.3 Concept prototype uitwerken en presenteren
Rick vond dat er nog te weinig aan het prototype verandert is ten opzichte van de vorige keer. Hij stelt voor een lijstje met voorstellen te maken met verschillende ontwerpen.
Verder over de lijnen van het dataverkeer, daarmee kunnen we verschillende datastromen ( lijnen ) verschillend maken met de kleur, intensiteit en dikte van de lijnen.
Over de zoekfunctie ook weer het punt dat er eerst iets gemaakt moet worden voordat er op de vergadering over begonnen wordt.
De lettertypes van de site van wireless Leiden zijn Verdana en Sans Serif.
Bij het prototype gewoon de kaart zonder omliggende site laten zien.
Bij het hoveren over een node (mouseover) moet de dekking van de node worden weergeven.
Waar plaatsen we de zoekfunctie?
Verder rade Rick ons aan te kijken naar sketchup, gimp, inkscape en openclipart.
Actiepunt 3: 1-04-2010: Uitwerken/presenteren prototype
Actiepunt 4:  1-04-2010: Kijken naar sketchup, gimp, inkscape en openclipart.
## 4.4 Unit test en bugtracking systemen
Deze onderwerpen/tools besproken, conclusie is dat deze tools erg handig voor ons kunnen zijn.
## 4.5 Vragenlijst analyse rapport verbetert
De vragenlijst is verbetert. Hij zou alleen nog online gezet worden.
Actiepunt 5: 1-04-2010: Vragenlijst
## 4.6 Afnemen vragenlijst
De vragenlijst is bij ~8 mensen afgenomen op de wireless leiden meeting, wat erg gezellig scheen te zijn. Wel is dit aantal nog te beperkt en zullen er nog meer vragenlijsten afgenomen moeten worden. ( Bijvoorbeeld op school ).
## 4.7 Concept prototype uitwerken en verbeteren ( Dubbel )
Zie 4.3
## 4.8 Definitief data beveiligings plan
Het defenitieve data beveiligings plan was goed. Er moet alleen nog even gekeken worden naar het verversen en caching.
Hierbij werd aan de IPACCERS gevraagt of het mogelijk was een timestamp van een node in het ontwerp te doen.
Actiepunt 6: 1-04-2010: Timestamp in het prototype
Actiepunt 7: 1-04-2010: Definitieve data beveiligings plan, verversen en caching
## 4.9 Definitieve proces beveiligins plan
Het proces beveiligings plan was ook goed. Maar mischien kon er nog worden gekeken naar het gebruiken van de niveaus van syslog.
Actiepunt 8: 1-04-2010: Definitieve proces beveiligings plan, gebruiken niveaus van syslog.
## 4.10 Risicoanalyse
Deze was uitgebreidt.
# 5. Vastlopers
Besproken dat het handig is wanneer iemand ziek is, iemand anders de verslagen meeneemt.
Verder zei Jan dat het werken met twee of meerdere kaarten het project mischien te groot maakt. Rick beaamde dat en stelde voor dat we ons op google focusen, maar wel alles zoveel mogenlijk in KML files doen, om niet te afhankelijk van google maps te worden.
# 6. Bespreekpunten
We hadden alles tijdens het bespreken van de actiepunten al besproken. Het bespreken van de actiepunten heeft ook te lang geduurt en het zou beter zijn als alles beter voorbereid werd zodat de punten sneller besproken kunnen worden.
Verder concept van applicatie beveiliging besproken.
Actiepunt 9: 1-04-2010
En volgende week moet er een concept zijn van het usability/testverslag.
Actiepunt 10: 1-04-2010
De planning moet nog aangepast worden.
Actiepunt 11: 1-04-2010
# 7. W.v.t.t.k.
Het beginnen met het implementeren van de applicatie op de svn server.
Actiepunt : 12-04-2010: Beginnen met implementeren
# 8. Sluiting

De vergadering is gesloten omstreeks 14:00. De volgende keer is Jan de voorzitter en dan is Bart de Notulist. De volgende vergadering zal donderdag 1 aril zijn, van 11:45 tot 12:45.
9. Actie punten lijst
Hieronder een actuele actie punten lijst (APL). Bij actor kan er naast een naam ook een groep worden genoemd. Met de "IPACC groep" bedoelen we Jan en Bart. Met de "IPBEV groep" bedoelen we Pieter en David.

Rijen met een groene achtergrond waren al voltooid tijdens de vergadering.

#:	Actie:	Actor:	Toegevoegd:	Planning:
1	Definitief Analyse rapport	IPACC groep	18-02-2010	1-04-2010
2	Definitief Ontwerp rapport	IPACC groep	18-02-2010	1-04-2010
3	Concept prototype uitwerken en presenteren	IPACC groep	09-03-2010	1-04-2010
4	Kijken naar sketchup, gimp, inkscape en openclipart	IPACC groep	25-03-2010	1-04-2010
5	Vragenlijst	Iedereen	09-03-2010	1-04-2010
6	Timestamp in het prototype	IPACC groep	25-03-2010	1-04-2010
7	Definitief Data beveiligingsplan, verversen en caching	IPBEV groep	09-03-2010	1-04-2010
8	Definitief Proces beveiligingsplan, gebruiken niveaus syslog	IPBEV groep	09-03-2010	1-04-2010
9	Concept applicatie beveiliging	IPBEV groep	25-03-2010	1-04-2010
10	Concept usability/test verslag	IPACC groep	25-03-2010	1-04-2010
11	Aanpassen planning	Bart	25-03-2010	1-04-2010
12	Beginnen met implementeren	Iedereen	25-3-2010	1-04-2010