# Vergadering 8 april 2010
## Aanwezigheid
Aanwezig:
- Rick van der Zwet (opdrachtgever)
- Bart van der Velde (voorzitter)
- Pieter Naber (notulist)
- Jan van Eeden
- David de Boer
Afwezig:
Niemand
## 1. Opening (12:30 uur)
Bart opent de vergadering.
## 2. Vaststellen agenda
De lijst met actiepunten kloppen niet met de notulen van de vorige keer. Deze worden meteen aangepast. Verder is de notulist voor deze keer Pieter Naber en klopt de locatie niet.
## 3. Notulen vorige vergadering
Worden goedgekeurd.
## 4. Openstaande actiepunten
### 4.1. Enquête online zetten (Bart, Iedereen)
De enquête staat online. Het bleek wat lastiger om plaatjes toe te voegen bij Google Forms, maar dit is uiteindelijk gelukt met een externe server. Rick heeft hem doorgestuurd naar gebruikers van Wireless Leiden.
### 4.2. Concept Usability/Testverslag (IPACC Groep)
Het Ontwerp Rapport is beoordeeld als slecht door de leraar. Jan en Bart zullen dus hard aan het werk moeten voor het Usability Rapport!
Jan bespreekt kort de huidige opzet van het Usability Rapport. Er zullen 3 zaken besproken worden in dit verslag: prototypes, usability aspecten en het testplan usability. Gezien het feit dat het verslag maandag al ingeleverd moet worden wordt er in het usability testplan alleen beschreven wat er getest zou kunnen worden en hoe.
Rick wil het rapport graag nog even doorlezen. Er wordt afgesproken om vanavond (4 april 2010) al een opzet naar Rick te sturen zodat hij het kan doorlezen. Vrijdag (5 april 2010) moet het verslag af zijn.
Actiepunt Jan & Bart: Usability rapport opzet mailen naar Rick (08-04-2010)
Actiepunt Jan & Bart: Usability rapport afmaken (09-04-2010)
### 4.3. Aanpassing Planning (Bart)
Dit heeft Bart de dag na de vergadering meteen gedaan.
### 4.4. Bijwerken Logboeken (Iedereen)
Jan, Bart en Pieter hebben hun logboeken bijgewerkt. David nog niet omdat hij thuis problemen had met internet. Hij zal dit vandaag nog doen!

Actiepunt David: Logboek bijwerken (08-04-2010)
### 4.5. Werkend Prototype (Iedereen)
Jan toont het prototype. De kaart laat de nodes al zien op de kaart. De nodes worden uit de data bestanden gehaald.
Als een node geselecteerd wordt, moet dit duidelijk aangegeven worden.
### 4.6. Persoonlijke Weekplanningen (Iedereen)
Alleen Jan heeft zijn weekplanning opgestuurd naar Rick. Rick wil ze van iedereen hebben zodat duidelijk is wie wat moet doen en wanneer hij aan de bel kan trekken als er niets gebeurd is.
Rick had een "TODO bulletlist" gemaakt. Deze wordt tijdens de vergadering besproken en uitgebreid waar nodig.
Actiepunt allemaal: Weekplanning maken (09-04-2010)
Actiepunt allemaal: TODO bulletlist afwerken (14-04-2010)
## 5. Bespreekpunten
### 5.1. IPBEV groep
Voor de IPBEV groep zijn er geen specifieke bespreekpunten.
### 5.2. IPACC groep
#### 5.2.1. Usability/Testverslag (Concept)
Is al besproken bij 4.2.
### 5.3. Gehele groep:
#### 5.3.1. Implementatie
De code van de kaart wordt bekeken. Rick is blij met de hoeveelheid commentaar in de code. Dit is erg belangrijk voor als er later andere studenten verder gaan met het project.
Alle onze code in XHTML, CSS en KML moeten gevalideerd kunnen worden door de W3C Validator. Dit blijkt nu nog niet zo te zijn.
#### 5.3.2. Planning
Is niet besproken.
#### 5.3.3. Risico's
Is niet besproken.
## 6. W.v.t.t.k.
Wie heeft zich al aangemeld bij de commits mailinglijst?
Alleen Jan en Pieter hebben dit al gedaan. David en Bart worden tijdens de vergadering aangemeld voor de mailinglijst.
Wat wordt er volgende week opgeleverd?
Woensdag is de presentatie bij Wireless Leiden. Pieter kan door werk helaas niet aanwezig zijn. We houden de "TODO bulletlist" aan, alles met prioriteit 1 moet af zijn. Alles met prioriteit 2 is ook wenselijk en alles met prioriteit 3 als het lukt qua tijd.
Actiepunt allemaal: Presentatie bij Wireless Leiden voorbereiden (14-04-2010)
## 7. Sluiting (13:30 uur)
De volgende vergadering wordt op woensdag 14 april 2010 gehouden vanaf 17:00 uur. Bart sluit de vergadering.
## 8. Actie punten lijst
Hieronder een actuele actie punten lijst (APL). Bij actor kan er naast een naam ook een groep worden genoemd. Met de "IPACC groep" bedoelen we Jan en Bart. Met de "IPBEV groep" bedoelen we Pieter en David.

#:	Actie:	Actor:	Toegevoegd:	Planning:
1	Usability rapport opzet mailen naar Rick	IPACC groep	08-04-2010	08-04-2010
2	Usability rapport afmaken	IPACC groep	08-04-2010	09-04-2010
3	Bijwerken logboek	David	08-04-2010	08-04-2010
4	Weekplanning maken	Iedereen	08-04-2010	09-04-2010
5	Eigen TODO bullitlist afwerken	Iedereen	08-04-2010	14-04-2010
6	Presentatie bij Wireless Leiden voorbereiden	Iedereen	08-04-2010	14-04-2010